BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ THỰC TẬP HÀNG TUẦN

Đề tài: Hệ thống quản lý phương tiện

Công nghệ chính: ReactJS – Python – PostgreSQL (có mở rộng nghiên cứu thêm Redis, Docker/DevOps, AI/Machine Learning)

(Mẫu tham khảo — nội dung mang tính khái quát, không đi sâu vào nghiệp vụ/kỹ thuật cụ thể của đơn vị thực tập; sinh viên tự điều chỉnh cho phù hợp với công việc thực tế)

| Tuần | Thời gian | Nội dung thực tập (Do chuyên gia của doanh nghiệp giao) | Kết quả thực tập (Do chuyên gia của doanh nghiệp đánh giá) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/06 – 28/06/2026 | 1. Hòa nhập môi trường thực tập: - Tiếp nhận vị trí thực tập, làm quen với các thành viên trong nhóm dự án. - Tìm hiểu nội quy, quy định làm việc và các yêu cầu chung về bảo mật thông tin. - Làm quen với quy trình phát triển phần mềm tại đơn vị thực tập. 2. Tìm hiểu tổng quan công nghệ dự kiến sử dụng: - Frontend: ReactJS (component, hooks, quản lý state). - Backend: Python (framework xây dựng API, xử lý nghiệp vụ). - Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL. - Công cụ hỗ trợ: Git, Docker, công cụ kiểm thử API. - Chủ động tìm hiểu thêm một số hướng mở rộng ngoài yêu cầu tối thiểu: Redis (caching, hàng đợi xử lý), DevOps/CI-CD, và khả năng ứng dụng AI/Machine Learning trong hệ thống. 3. Tìm hiểu quy trình phát triển dự án: - Nắm quy trình chung: khảo sát yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai. - Xác định lộ trình thực tập 8 tuần. | Đạt yêu cầu: - Hòa nhập nhanh với môi trường thực tập, có tinh thần học hỏi tích cực. - Nắm được tổng quan công nghệ sử dụng (React, Python, PostgreSQL), tự cài đặt môi trường phát triển. - Chủ động tìm hiểu thêm các công nghệ mở rộng (Redis, Docker, hướng AI/ML) ngoài phạm vi bắt buộc. - Xây dựng được lộ trình thực tập cá nhân phù hợp. |
| 2 | 29/06 – 05/07/2026 | 1. Nghiên cứu sâu về Frontend (ReactJS): - Thực hành tạo component, custom hook, quản lý state, gọi API. - Tìm hiểu cách xử lý form và validate dữ liệu đầu vào. 2. Nghiên cứu sâu về Backend (Python): - Thiết lập dự án Backend, cấu hình kết nối PostgreSQL. - Xây dựng các model dữ liệu ban đầu liên quan đến quản lý phương tiện. 3. Thiết lập cấu trúc dự án tổng thể: - Tạo repository, cấu trúc thư mục cho Frontend và Backend. - Bước đầu đóng gói môi trường phát triển bằng Docker/Docker Compose để đồng bộ giữa các thành viên. - Thống nhất quy tắc đặt tên nhánh (branch) và commit trên Git. | Đạt yêu cầu: - Hoàn thành các bài thực hành cơ bản về React và Python. - Kết nối thành công giữa giao diện và API ở mức cơ bản. - Môi trường phát triển đồng nhất nhờ Docker, thuận tiện làm việc nhóm. - Cấu trúc dự án rõ ràng, thuận tiện quản lý và mở rộng. |
| 3 | 06/07 – 12/07/2026 | 1. Xây dựng chức năng xác thực và phân quyền: - Xây dựng API đăng nhập, đăng ký, làm mới phiên đăng nhập (JWT). - Phân quyền người dùng theo vai trò và kiểm tra quyền truy cập API. - Tìm hiểu sử dụng Redis để lưu trạng thái phiên/token, hỗ trợ đăng xuất và kiểm soát phiên đăng nhập. 2. Xây dựng các API quản lý cơ bản: - Xây dựng API CRUD cho các danh mục liên quan đến phương tiện (PostgreSQL). - Thực hiện truy vấn, lọc và phân trang dữ liệu. - Xây dựng tài liệu API tự động. 3. Viết kiểm thử (Unit Test) cho các API đã xây dựng. | Đạt yêu cầu: - Chức năng xác thực, phân quyền hoạt động ổn định. - Bước đầu áp dụng Redis vào quản lý phiên đăng nhập. - Hoàn thành các API quản lý cơ bản, đáp ứng yêu cầu. - Tài liệu API rõ ràng, thuận tiện cho việc phát triển giao diện. - Tỷ lệ kiểm thử đạt mức yêu cầu đề ra. |
| 4 | 13/07 – 19/07/2026 | 1. Xây dựng các API nghiệp vụ liên quan đến phương tiện: - Phát triển API theo dõi trạng thái và lịch sử hoạt động của phương tiện. - Tối ưu truy vấn PostgreSQL, xử lý dữ liệu lớn. - Áp dụng Redis để cache dữ liệu truy vấn thường xuyên, giảm tải cho cơ sở dữ liệu. - Xây dựng API thống kê, tổng hợp dữ liệu. 2. Xây dựng chức năng xuất báo cáo: - Chức năng xuất báo cáo dạng Excel. - Chức năng xuất báo cáo dạng PDF theo mẫu. 3. Bước đầu tìm hiểu hướng ứng dụng AI/Machine Learning: - Nghiên cứu khả năng phân tích dữ liệu lịch sử để hỗ trợ dự đoán xu hướng sử dụng/nhu cầu bảo trì (ở mức tìm hiểu, thử nghiệm với dữ liệu mẫu). | Đạt yêu cầu: - Hoàn thành các API nghiệp vụ theo yêu cầu. - Việc áp dụng Redis giúp cải thiện rõ rệt tốc độ phản hồi cho các truy vấn lặp lại. - Chức năng xuất báo cáo hoạt động chính xác với dữ liệu thực tế. - Có định hướng khả thi cho việc ứng dụng AI/ML vào phân tích, dự đoán trong hệ thống. - Hiệu suất truy vấn được cải thiện đáng kể. |
| 5 | 20/07 – 26/07/2026 | 1. Xây dựng giao diện dùng chung (ReactJS): - Header, Sidebar, bảng dữ liệu, phân trang, hộp thoại, các control nhập liệu. - Cấu hình định tuyến (routing) và cơ chế bảo vệ trang theo quyền truy cập. 2. Xây dựng giao diện các module quản lý chính: - Trang danh sách, thêm, sửa, xóa thông tin phương tiện. - Kết nối giao diện với API Python, xử lý lỗi và thông báo cho người dùng. | Đạt yêu cầu: - Hoàn thiện các thành phần giao diện dùng chung và bố cục chính. - Các trang quản lý cơ bản hoàn chỉnh, kết nối API ổn định. - Giao diện hiển thị tốt trên nhiều thiết bị (responsive). |
| 6 | 27/07 – 02/08/2026 | 1. Xây dựng các trang nghiệp vụ phức tạp hơn: - Trang tìm kiếm/lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện. - Trang xem chi tiết và lịch sử hoạt động của phương tiện. 2. Tích hợp biểu đồ thống kê trực quan: - Biểu đồ cột, đường, tròn hiển thị số liệu tổng hợp. - Tương tác lọc dữ liệu chi tiết từ biểu đồ. 3. Tiếp tục nghiên cứu AI/Machine Learning: - Thử nghiệm một mô hình cơ bản (ví dụ: hồi quy/phân loại) trên tập dữ liệu mẫu. - Đưa kết quả thử nghiệm lên giao diện thống kê để tham khảo, chưa đưa vào vận hành chính thức. 4. Xây dựng chức năng xuất báo cáo từ giao diện người dùng. | Đạt yêu cầu: - Hoàn thành các trang nghiệp vụ theo kế hoạch. - Biểu đồ thống kê trực quan, phản ánh đúng dữ liệu. - Kết quả thử nghiệm mô hình AI/ML bước đầu khả quan, mở ra hướng phát triển tiếp theo. - Chức năng xuất báo cáo từ giao diện hoạt động ổn định. - Trải nghiệm sử dụng mượt mà, thao tác thuận tiện. |
| 7 | 03/08 – 09/08/2026 | 1. Tối ưu hiệu năng và hoàn thiện sản phẩm: - Tối ưu tốc độ tải trang React, giảm dung lượng gói tin giao diện. - Rà soát, tối ưu truy vấn PostgreSQL và cache Redis phía Backend. - Xử lý lỗi phát sinh, cải thiện trải nghiệm người dùng. 2. Tìm hiểu và áp dụng DevOps cơ bản: - Đóng gói ứng dụng bằng Docker cho cả Frontend và Backend. - Thiết lập quy trình CI/CD (build/kiểm thử tự động khi push code). - Bước đầu tìm hiểu giám sát (monitoring) ứng dụng sau triển khai. 3. Viết tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, cập nhật tài liệu API. | Đạt yêu cầu: - Ứng dụng hoạt động ổn định, hiệu năng được cải thiện. - Docker hoá thành công, thuận tiện cho triển khai ở nhiều môi trường. - Quy trình CI/CD hoạt động, giảm thời gian kiểm thử thủ công. - Tài liệu hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng. |
| 8 | 10/08 – 16/08/2026 | 1. Hoàn thiện và đóng gói sản phẩm: - Kiểm tra tổng thể, xử lý các lỗi còn tồn đọng. - Đóng gói mã nguồn, Docker image và tài liệu liên quan để bàn giao. 2. Chuẩn bị bàn giao và hướng dẫn sử dụng cơ bản cho hệ thống. 3. Viết báo cáo tổng kết quá trình thực tập (bao gồm các công nghệ đã học và nghiên cứu thêm: React, Python, PostgreSQL, Redis, Docker/CI-CD, hướng AI/ML) và chuẩn bị nội dung thuyết trình. | Đạt yêu cầu: - Sản phẩm hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao. - Tài liệu và mã nguồn được tổng hợp đầy đủ. - Thể hiện được quá trình học hỏi, mở rộng kiến thức ngoài phạm vi tối thiểu. - Hoàn thành báo cáo tổng kết thực tập theo đúng tiến độ. |