BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ THỰC TẬP HÀNG TUẦN

Đề tài: Hệ thống quản lý phương tiện

(Mẫu tham khảo — nội dung mang tính khái quát, không đi sâu vào nghiệp vụ/kỹ thuật cụ thể của đơn vị thực tập; sinh viên tự điều chỉnh cho phù hợp với công việc thực tế)

| Tuần | Thời gian | Nội dung thực tập (Do chuyên gia của doanh nghiệp giao) | Kết quả thực tập (Do chuyên gia của doanh nghiệp đánh giá) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/06 – 28/06/2026 | 1. Hòa nhập môi trường thực tập: - Tiếp nhận vị trí thực tập, làm quen với các thành viên trong nhóm dự án. - Tìm hiểu nội quy, quy định làm việc và các yêu cầu chung về bảo mật thông tin. - Làm quen với quy trình phát triển phần mềm tại đơn vị thực tập. 2. Tìm hiểu tổng quan công nghệ dự kiến sử dụng: - Frontend: framework giao diện phổ biến (component, routing, quản lý state). - Backend: ngôn ngữ và framework xử lý API, xác thực người dùng cơ bản. - Cơ sở dữ liệu: hệ quản trị CSDL quan hệ thông dụng. - Công cụ hỗ trợ: Git, công cụ quản lý dependency, công cụ kiểm thử API. 3. Tìm hiểu quy trình phát triển dự án: - Nắm quy trình chung: khảo sát yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai. - Xác định lộ trình thực tập 8 tuần. | Đạt yêu cầu: - Hòa nhập nhanh với môi trường thực tập, có tinh thần học hỏi tích cực. - Nắm được tổng quan công nghệ sử dụng, tự cài đặt môi trường phát triển. - Làm quen quy trình làm việc và quy ước chung của nhóm. - Xây dựng được lộ trình thực tập cá nhân phù hợp. |
| 2 | 29/06 – 05/07/2026 | 1. Nghiên cứu sâu về Frontend: - Thực hành tạo component, routing, quản lý dữ liệu giao diện. - Tìm hiểu cách xử lý form và validate dữ liệu đầu vào. 2. Nghiên cứu sâu về Backend: - Thiết lập dự án Backend, cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu. - Xây dựng các đối tượng dữ liệu (entity) ban đầu liên quan đến quản lý phương tiện. 3. Thiết lập cấu trúc dự án tổng thể: - Tạo repository, cấu trúc thư mục cho Frontend và Backend. - Thống nhất quy tắc đặt tên nhánh (branch) và commit trên Git. | Đạt yêu cầu: - Hoàn thành các bài thực hành cơ bản về Frontend và Backend. - Kết nối thành công giữa giao diện và API ở mức cơ bản. - Cấu trúc dự án rõ ràng, thuận tiện quản lý và mở rộng. |
| 3 | 06/07 – 12/07/2026 | 1. Xây dựng chức năng xác thực và phân quyền: - Xây dựng API đăng nhập, đăng ký, làm mới phiên đăng nhập. - Phân quyền người dùng theo vai trò và kiểm tra quyền truy cập API. 2. Xây dựng các API quản lý cơ bản: - Xây dựng API CRUD cho các danh mục liên quan đến phương tiện. - Thực hiện truy vấn, lọc và phân trang dữ liệu. - Xây dựng tài liệu API tự động. 3. Viết kiểm thử (Unit Test) cho các API đã xây dựng. | Đạt yêu cầu: - Chức năng xác thực, phân quyền hoạt động ổn định. - Hoàn thành các API quản lý cơ bản, đáp ứng yêu cầu. - Tài liệu API rõ ràng, thuận tiện cho việc phát triển giao diện. - Tỷ lệ kiểm thử đạt mức yêu cầu đề ra. |
| 4 | 13/07 – 19/07/2026 | 1. Xây dựng các API nghiệp vụ liên quan đến phương tiện: - Phát triển API theo dõi trạng thái và lịch sử hoạt động của phương tiện. - Tối ưu truy vấn dữ liệu, xử lý dữ liệu lớn. - Xây dựng API thống kê, tổng hợp dữ liệu. 2. Xây dựng chức năng xuất báo cáo: - Chức năng xuất báo cáo dạng Excel. - Chức năng xuất báo cáo dạng PDF theo mẫu. 3. Xây dựng API tải lên/tải xuống tệp dữ liệu liên quan. | Đạt yêu cầu: - Hoàn thành các API nghiệp vụ theo yêu cầu. - Chức năng xuất báo cáo hoạt động chính xác với dữ liệu thực tế. - Code tổ chức rõ ràng theo từng tầng xử lý. - Hiệu suất truy vấn được cải thiện đáng kể. |
| 5 | 20/07 – 26/07/2026 | 1. Xây dựng giao diện dùng chung: - Header, Sidebar, bảng dữ liệu, phân trang, hộp thoại, các control nhập liệu. - Cấu hình định tuyến (routing) và cơ chế bảo vệ trang theo quyền truy cập. 2. Xây dựng giao diện các module quản lý chính: - Trang danh sách, thêm, sửa, xóa thông tin phương tiện. - Kết nối giao diện với API, xử lý lỗi và thông báo cho người dùng. | Đạt yêu cầu: - Hoàn thiện các thành phần giao diện dùng chung và bố cục chính. - Các trang quản lý cơ bản hoàn chỉnh, kết nối API ổn định. - Giao diện hiển thị tốt trên nhiều thiết bị (responsive). |
| 6 | 27/07 – 02/08/2026 | 1. Xây dựng các trang nghiệp vụ phức tạp hơn: - Trang tìm kiếm/lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện. - Trang xem chi tiết và lịch sử hoạt động của phương tiện. 2. Tích hợp biểu đồ thống kê trực quan: - Biểu đồ cột, đường, tròn hiển thị số liệu tổng hợp. - Tương tác lọc dữ liệu chi tiết từ biểu đồ. 3. Xây dựng chức năng xuất báo cáo từ giao diện người dùng. | Đạt yêu cầu: - Hoàn thành các trang nghiệp vụ theo kế hoạch. - Biểu đồ thống kê trực quan, phản ánh đúng dữ liệu. - Chức năng xuất báo cáo từ giao diện hoạt động ổn định. - Trải nghiệm sử dụng mượt mà, thao tác thuận tiện. |
| 7 | 03/08 – 09/08/2026 | 1. Tối ưu hiệu năng và hoàn thiện sản phẩm: - Tối ưu tốc độ tải trang, giảm dung lượng gói tin giao diện. - Rà soát, tối ưu truy vấn phía Backend. - Xử lý lỗi phát sinh, cải thiện trải nghiệm người dùng. 2. Viết tài liệu hướng dẫn kỹ thuật: - Hướng dẫn cài đặt, vận hành dự án. - Cập nhật tài liệu API. 3. Bước đầu thiết lập quy trình build/kiểm thử tự động (CI/CD). | Đạt yêu cầu: - Ứng dụng hoạt động ổn định, hiệu năng được cải thiện. - Tài liệu hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng. - Quy trình build/kiểm thử tự động hoạt động, giảm thời gian kiểm thử thủ công. |
| 8 | 10/08 – 16/08/2026 | 1. Hoàn thiện và đóng gói sản phẩm: - Kiểm tra tổng thể, xử lý các lỗi còn tồn đọng. - Đóng gói mã nguồn và tài liệu liên quan để bàn giao. 2. Chuẩn bị bàn giao và hướng dẫn sử dụng cơ bản cho hệ thống. 3. Viết báo cáo tổng kết quá trình thực tập và chuẩn bị nội dung thuyết trình. | Đạt yêu cầu: - Sản phẩm hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao. - Tài liệu và mã nguồn được tổng hợp đầy đủ. - Hoàn thành báo cáo tổng kết thực tập theo đúng tiến độ. |